Приложение № 1

к муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды в городском округе

«Александровск-Сахалинский район»

на 2017 год и на период 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий, адреса дворовых территорий многоквартирных домов | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | краткое описание | Значение (по годам реализации) |  |  |  |  |
|  | 1. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дзержинского,2. Советская,18. Дзержинского,9. Рабочая,29. Рабочая,14. Дальневосточная,23. пер. Советский,2. пер. Советский,4. Советская,27. Советская,38. Кондрашкина,2. Красноармейская,34. Красноармейская,36. Красноармейская,38. с.Мгачи Первомайская,52. с.Мгачи Первомайская,52А. с.Мгачи Первомайская,54. с.Мгачи ул.Первомайская,40. с.Мгачи Первомайская,48. с.Мгачи Первомайская,50. Ленина,2. Ленина,8. Ленина,10. Ленина,13. Ленина,14А. Краснофлотская,27. Краснофлотская,29. Луговая,13. Луговая,15. Луговая,17. Луговая,23. Цапко,5. ИТОГО дворовых территорий: 22. | 1 Января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. Увеличение капитально отремонтированных покрытий дворовых территорий, проездов и тротуаров. Устройство стоянок, устройство детских игровых и спортивных дворовых площадок, устройство дворового уличного освещения, озеленение дворовых территорий. Ремонт имеющихся или устройство новой ливневой канализации | 100% | Администрация ГО «АСР» (отдел ЖКХ администрации ГО «АСР»; МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «АСР», отдел архитектуры администрации ГО «АСР», КУМС ГО «АСР») | Приложение № 2 (п.1) |  |  |
| 1.2. | Кирова,75. Новооктябрьская,5. Осовиахимовская,16. Тимирязева,1. Тимирязева,2. Тимирязева,2А. Тимирязева,3. Тимирязева,4А. с.Михайловка Первомайская,2. с.Михайловка Первомайская,4. с.Михайловка Первомайская,6. с.Михайловка пер. Клубный,7А. с.Михайловка пер. Клубный,7. с.Михайловка пер. Клубный,9. с.Михайловка пер. Клубный6А. с.Мгачи Первомайская,30. с.Мгачи Первомайская,32. с.Мгачи Советская,1. с.Мгачи Первомайская,42А. Кирова,51. ИТОГО дворовых территорий: 12. | 1 Января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  | 100% | Администрация ГО «АСР» (отдел ЖКХ администрации ГО «АСР»; МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «АСР», отдел архитектуры администрации ГО «АСР», КУМС ГО «АСР») | Приложение № 2 (п.1) |  |  |
| 1.3. | Герцена,1А. Герцена,2А. Герцена,2Б. Герцена,2В. Герцена,2Г. Герцена,2Д. Герцена,2Е. Герцена,4А. Герцена,2з. Герцена,4Б. 2-ая Малая Александровка,45. 2-ая Малая Александровка,45А. Цапко,18. с.Мгачи Советская,26. с.Мгачи Советская,28. с.Мгачи Советская,17. с.Мгачи Советская,13. с.Мгачи Советская,19А. с.Мгачи Ново-Мгачинская,9(13). Ленина,9. Строкова,3. Ново-Рыбная,1. Ново-Рыбная,5. с.Арково ул.Подгорная,1. с.Арково ул.Подгорная,2. Учебная,32. с.Дуэ ул.Чехова,134. с.Дуэ ул.Чехова,138. Кирова,48. Кирова,48А. ИТОГО дворовых территорий: 18. | 1 Января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | 100% | Администрация ГО «АСР» (отдел ЖКХ администрации ГО «АСР»; МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «АСР», отдел архитектуры администрации ГО «АСР», КУМС ГО «АСР») |  |  | Приложение № 2 (п.1) |
|  | 2. Капитальный ремонт территорий общего пользования городского округа Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь им. 15 Мая (35,0 тыс. м2) | 1 Января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа. Увеличение капитально отремонтированных проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение общественных территорий, | 100% | Администрация ГО «АСР» (отдел ЖКХ администрации ГО «АСР»; МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «АСР», отдел архитектуры администрации ГО «АСР», КУМС ГО «АСР») |  | Приложение № 2 (п.2) |  |
| 2.2. | Парк им. П.А. Леонова (30,0 тыс. м2) | 1 Января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | 100% |  |  | Приложение № 2 (п.2) |  |